MAPA DE ACTIVIDADES — PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Sistema de Gestão Escolar — Web Application

Maputo, 05 de March de 2026

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO

| Cliente | Escola Privada — Maputo |
| --- | --- |
| Tipo de Projecto | Desenvolvimento de Aplicação Web (SPA) |
| Período | Fevereiro – Março de 2025 |
| Valor da Factura | 15.000,00 MZN (Quinze Mil Meticais) |
| Desenvolvedor | Jay |

2. DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Desenvolvimento de uma aplicação web completa de gestão escolar (SPA — Single Page Application) utilizando tecnologias modernas: React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS e componentes shadcn/ui. O sistema inclui módulos de autenticação com controlo de acesso por função, gestão de estudantes, professores, secretaria, lançamento de notas, exames e histórico de pagamentos, com persistência de dados via localStorage e preparação para ambiente de produção.

3. MAPA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| 1 | Análise e Diagnóstico do Sistema Existente |
| --- | --- |
|  | • Levantamento da estrutura de ficheiros e componentes existentes |
|  | • Identificação de bugs: rotas incorrectas, estado desactualizado nos filtros, captura de estado obsoleto em useEffect |
|  | • Avaliação da arquitectura e planeamento das novas funcionalidades |

| 2 | Correcção de Bugs e Melhoria da Base |
| --- | --- |
|  | • Correcção da rota /students/new → /student/new no Dashboard |
|  | • Correcção de getUniqueClasses/Rooms para usar estado reactivo em vez de dados estáticos |
|  | • Correcção do useEffect com captura de formData stale usando updater funcional |
|  | • Substituição de navigate() no corpo do componente por <Navigate> declarativo |

| 3 | Persistência de Dados (localStorage) |
| --- | --- |
|  | • Criação do hook useStudents com Context API e sincronização automática com localStorage |
|  | • Implementação de operações CRUD completas: addStudent, updateStudent, deleteStudent |
|  | • Migração de todas as páginas (Dashboard, Students, StudentForm, PaymentHistory) para usar o hook |
|  | • Dados de demonstração pré-carregados na primeira execução |

| 4 | Sistema de Autenticação e Controlo de Acesso |
| --- | --- |
|  | • Criação do hook useAuth com persistência de sessão via localStorage |
|  | • Implementação de três níveis de acesso: Admin, Secretaria, Professor |
|  | • Criação do componente ProtectedRoute com redirecionamento automático por função |
|  | • Página de login actualizada com show/hide de senha e mensagens de erro adequadas |
|  | • Navbar dinâmica que mostra apenas os menus permitidos para cada função |

| 5 | Módulo de Gestão de Professores |
| --- | --- |
|  | • Página de listagem com pesquisa, filtro por estado e tabela detalhada |
|  | • Formulário de criação/edição com checkboxes de disciplinas (8 disciplinas SNE moçambicano) |
|  | • Seleção de turmas atribuídas ao professor com adição/remoção dinâmica |
|  | • Hook useTeachers com CRUD completo e persistência localStorage |

| 6 | Módulo de Lançamento de Notas |
| --- | --- |
|  | • Criação do hook useGrades com operação upsert (criar ou actualizar) por chave única |
|  | • Interface de lançamento em grelha: selecção de Turma, Disciplina, Trimestre e Ano |
|  | • Cálculo automático da Nota Final seguindo a fórmula SNE: NF = (2×AC + Exame) ÷ 3 |
|  | • Sistema de cores: Reprovado (vermelho) / Suficiente (amarelo) / Bom (verde) / Muito Bom (azul) |
|  | • Suporte a 8 disciplinas e 3 trimestres por ano lectivo |

| 7 | Módulo de Gestão de Exames |
| --- | --- |
|  | • Criação do hook useExams com CRUD completo e persistência localStorage |
|  | • Vista em cards com estados: Agendado → Realizado → Corrigido |
|  | • Modal de criação/edição com campos: nome, disciplina, turma, professor, data, trimestre, ano |
|  | • Avanço de estado com um clique e acesso directo ao lançamento de notas |
|  | • Filtros por estado e turma, destaque visual para exames em atraso |

| 8 | Módulo de Gestão de Secretaria / Funcionários |
| --- | --- |
|  | • Hook useStaff com CRUD completo e persistência localStorage |
|  | • Listagem de funcionários com filtros por função e estado |
|  | • Formulário completo: dados pessoais, função, username, senha (show/hide) |
|  | • Ligação entre utilizador Professor e perfil de Professor |
|  | • Protecção contra remoção do próprio utilizador autenticado |

| 9 | Dados de Demonstração (Mock Data) |
| --- | --- |
|  | • 8 estudantes distribuídos por 3 classes e 2 salas |
|  | • 5 professores com disciplinas e turmas atribuídas |
|  | • 8 disciplinas do currículo moçambicano (PORT, MAT, CN, CS, ING, EF, EMC, EVT) |
|  | • 6 exames em vários estados (agendado, realizado, corrigido) |
|  | • 8 registos de notas para o 1º trimestre |
|  | • 4 contas de acesso: admin, secretaria e 2 professores |

| 10 | Build e Preparação para Produção |
| --- | --- |
|  | • Configuração do ficheiro .htaccess para Apache (Hostinger) com suporte a rotas SPA |
|  | • Build de produção optimizado: 446 KB JS (135 KB gzip), 64 KB CSS (11 KB gzip) |
|  | • Pasta dist/ pronta para upload directo para public_html/ do Hostinger |

4. RESUMO FINANCEIRO

| Módulo / Serviço | Horas Estimadas | Valor (MZN) |
| --- | --- | --- |
| Análise, Diagnóstico e Correcção de Bugs | 4h | 2.000,00 |
| Persistência, Auth e Módulos (Prof/Notas/Exames/Staff) | 18h | 10.000,00 |
| Build, Deploy e Documentação | 3h | 3.000,00 |
| TOTAL | 25h | 15.000,00 MZN |

5. DECLARAÇÃO

Declaro que todas as actividades listadas neste documento foram integralmente realizadas no âmbito do desenvolvimento do Sistema de Gestão Escolar, conforme acordado com o cliente. O sistema foi entregue funcional, testado e pronto para produção.

Maputo, 05 de March de 2026

_________________________________

Jay — Desenvolvedor de Software